**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«16» апреля 2019 г. № \_16\_

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Побединского сельского поселения на период трехмесячника по благоустройству 2019 г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом МО Побединское сельское поселение, Правилами благоустройства, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, а также в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Побединского сельского поселения

**ОБЯЗЫВАЮ:**

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Побединского сельского поселения Шегарского района Томской области согласно приложения № 1.

2. Создать комиссию по благоустройству.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации Побединского сельского поселения, в Информационном бюллетене органов местного самоуправления.

5. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава поселения Гильд Е.В.

Приложение №1

К распоряжению Главы поселения

№\_\_16\_\_\_от 16.04.2019 г.

**План мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов**

 **Побединского сельского поселения**

 **с 15 апреля по 15 июля 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срокиисполнения | Ответственные | Примечание |
| 1.  |  Продолжить выявление объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории сельского поселения | трехмесячник | Администрация сельского поселения   |   |
| 2. | Направить письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке  | Апрель-май | Специалист по благоустройству |  |
| 3. |

|  |  |
| --- | --- |
| Провести рейды по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, подрезки деревьев под электролиниями |  селения сельского  |

 | До 1 мая | Комиссия по благоустройству |  |
| 4. | Направить гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние  | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества | Специалист по благоустройству |  |
| 5 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения и соблюдения пожарной безопасности  | Апрель-май | Глава поселенияСпециалист по благоустройству |  |
| 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистке от мусора  |  положенные  |

 | Апрель-июнь | Глава поселенияСпециалист по благоустройству |  |
| 7 | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенного пункта и мест отдыха  | В течение летнего периода | Специалист по благоустройствустаросты |  |
| 8 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбища  | Апрель-май | Глава поселенияСпециалист по благоустройствудепутаты |  |
| 9 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население  | апрель | Главный специалист |  |
| 10 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов.  | май | Специалист по благоустройству |  |
| 11 | Силами учащихся общеобразовательной школы провести акции: 1)«Чистый берег» по очистке берега Оби2. «Чистый лес»   | май | МКУ «Побединская средняя общеобразовательная школа» |  |
| 12 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | Май-июнь | Руководители | Письма от Администрации поселения |
| 13 | Организовать работы по косметическому ремонту детских Площадок-п. ПобедаМкр. Лебединка | Май-июнь | Специалист по благоустройству  |  |
|  14  | Уборка улиц поселения вручную  | Апрель-ноябрь | Администрация сельского поселения  |    |
| 15.  |  летнее содержание дорог в границах населенных пунктов поселения. - скашивание сорных трав вдоль автодорог.   | Апрель-июльв течение лета |  Администрация сельского поселения   | Мунициципальный контрактРабочий по благоустройству |
| 16 | Обустройство дороги в районе «Гармония» | Май-июль |  | Мунициципальный контракт |
| 17  |  Профилировать грейдером грунтовые дороги на улицах населенных пунктов. | Май-июнь |  Подрядчик | Муниципальный контракт |
| 18  |  Обновить ограждение на водонапорной башне по ул. Ленина 12б. | Апрель-май |  Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству  |
| 19  |  Покрасить ограждение колонки по ул. Ленина, 70 | июнь |  Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 20  | Санитарная вырубка и вывоз деревьев, находящиеся в охранной зоне под линиями электропередач  | В течение летнего периода |  Специалист по благоустройству | РЭС |
| 21 | Ремонт и содержание памятников ВОВ в следующих населенных пунктах: п. Победад. Оськино   | АпрельВ течение лета |   Специалист по благоустройству  |  Рабочий по благоустройству |
| 22 | Организовать работу по уличному освещению:  -Обеспечение уличным освещением ул. Трактовая-Установка приборов учета-Лампы ДРЛ -250 уличного освещения переводить на энергосберегающие светодиодные лампы.  | Июнь- июльАпрель-майВ течение года |  Администрация сельского поселения | По договору |
| 23. | Установить мусорные контейнеры на улицах населенных пунктов (деревень) согласно схеме | В течение года | Администрация сельского поселения  | По договору |
| 24. | Составить договор на вывоз и захоронение ТКО, утвердить график вывоза с территории. | сентябрь | Администрация сельского поселения  | По договору |
| 25 | Еженедельно по пятницам проводить экологические субботники по благоустройству на закрепленных за учреждениями, предприятиями территорий.Содержать в санитарно-экологическое состоянии улиц населенных пунктов.  | В течение года | Руководители предприятий и организацийАдминистрация сельского поселения Старосты деревень Депутаты  |  |
| 26. | Провести конкурс по благоустройству населенных пунктов:- п. Победа;- д. Оськино;-д. Кулманы.  | Апрель - август | Администрация сельского поселения Комиссия по благоустройству. |  |
| 27. | Содержать в чистоте и в порядке территорию парка по ул. КоммунистическаяСкашивать сорные травы в течение лета 2-3 раза. | В течение лета |  Специалист по благоустройству  | Рабочий по благоустройству |
| 28. | Инвентаризация заброшенных, заросших участков | В течение года | Администрация сельского поселения | Росреестр |
| 29. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Побединского сельского поселения включая берег реки. | Постоянно | Администрация Побединского сельского поселения Старосты деревень Депутаты  |  |
| 30 | Подготовить существующие кладбища к празднику «Троица»:- Победа-д. Оськино-д. КулманыПроводить работы по санитарной очистке территорий, уборке и вывозу мусора . | Апрель - май | Администрация сельского поселенияСтаросты Депутаты Жители деревень   |  |

Глава Побединского

сельского поселения Е.В. Гильд