**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ШЕГАРСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«16» апреля 2019 г. № \_16\_

Об утверждении плана мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Побединского сельского поселения на период трехмесячника по благоустройству 2019 г.

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Уставом МО Побединское сельское поселение, Правилами благоустройства, в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы, а также в целях благоустройства территорий, наведения надлежащего порядка и улучшения санитарного состояния Побединского сельского поселения

**ОБЯЗЫВАЮ:**

1.  Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Побединского сельского поселения Шегарского района Томской области согласно приложения № 1.

2. Создать комиссию по благоустройству.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

4. Опубликовать настоящее распоряжение на сайте Администрации Побединского сельского поселения, в Информационном бюллетене органов местного самоуправления.

5. Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава поселения Гильд Е.В.

Приложение №1

К распоряжению Главы поселения

№\_\_16\_\_\_от 16.04.2019 г.

**План мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов**

**Побединского сельского поселения**

**с 15 апреля по 15 июля 2019г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные | Примечание |
| 1. | Продолжить выявление объектов недвижимости, находящихся в аварийном состоянии или содержащиеся ненадлежащим образом на территории сельского поселения | трехмесячник | Администрация сельского поселения |  |
| 2. | Направить письма о наведении порядка руководителям предприятий, организаций, подведомственная территория и строения которых содержатся в ненадлежащем порядке | Апрель-май | Специалист по благоустройству |  |
| 3. | |  |  | | --- | --- | | Провести рейды по улицам села с указанием конкретно частных домов, требующих ремонта заборов, уборки мусора, подрезки деревьев под электролиниями | селения сельского | | До 1 мая | Комиссия по благоустройству |  |
| 4. | Направить гражданам -собственникам частных домов, строений, сооружений, заборов, требующих ремонта, предписания для приведения недвижимого имущества в надлежащее состояние | Постоянно по мере выявления указанных объектов недвижимого имущества | Специалист по благоустройству |  |
| 5 | Провести собрания граждан по вопросам соблюдения Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского поселения и соблюдения пожарной безопасности | Апрель-май | Глава поселения  Специалист по благоустройству |  |
| 6 | |  |  | | --- | --- | | Организовать и провести субботники по благоустройству, весенней очистке от мусора | положенные | | Апрель-июнь | Глава поселения  Специалист по благоустройству |  |
| 7 | Создать посты по контролю за местами несанкционированных свалок в черте населенного пункта и мест отдыха | В течение летнего периода | Специалист по благоустройству  старосты |  |
| 8 | Организовать и провести работы по благоустройству кладбища | Апрель-май | Глава поселения  Специалист по благоустройству  депутаты |  |
| 9 | Привлекать к общественным работам по благоустройству, весенней очистке от мусора, озеленению через Центр занятости незанятое население | апрель | Главный специалист |  |
| 10 | Обновить указатели пожарных водоемов и пожарных гидрантов. | май | Специалист по благоустройству |  |
| 11 | Силами учащихся общеобразовательной школы провести акции:  1)«Чистый берег» по очистке берега Оби  2. «Чистый лес» | май | МКУ «Побединская средняя общеобразовательная школа» |  |
| 12 | Благоустроить и озеленить территории около магазинов, учреждений, организаций , предприятий, независимо от форм собственности | Май-июнь | Руководители | Письма от Администрации поселения |
| 13 | Организовать работы по косметическому ремонту детских  Площадок  -п. Победа  Мкр. Лебединка | Май-июнь | Специалист по благоустройству |  |
| 14 | Уборка улиц поселения вручную | Апрель-ноябрь | Администрация сельского поселения |  |
| 15. | летнее содержание дорог в границах населенных пунктов поселения.  - скашивание сорных трав вдоль автодорог. | Апрель-июль  в течение лета | Администрация сельского поселения | Мунициципальный контракт  Рабочий по благоустройству |
| 16 | Обустройство дороги в районе «Гармония» | Май-июль |  | Мунициципальный контракт |
| 17 | Профилировать грейдером грунтовые дороги на улицах населенных пунктов. | Май-июнь | Подрядчик | Муниципальный контракт |
| 18 | Обновить ограждение на водонапорной башне по ул. Ленина 12б. | Апрель-май | Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 19 | Покрасить ограждение колонки по ул. Ленина, 70 | июнь | Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 20 | Санитарная вырубка и вывоз деревьев, находящиеся в охранной зоне под линиями электропередач | В течение летнего периода | Специалист по благоустройству | РЭС |
| 21 | Ремонт и содержание памятников ВОВ в следующих населенных пунктах:  п. Победа  д. Оськино | Апрель  В течение лета | Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 22 | Организовать работу по уличному освещению:  -Обеспечение уличным освещением ул. Трактовая  -Установка приборов учета  -Лампы ДРЛ -250 уличного освещения переводить на энергосберегающие светодиодные лампы. | Июнь- июль  Апрель-май  В течение года | Администрация сельского поселения | По договору |
| 23. | Установить мусорные контейнеры на улицах населенных пунктов (деревень) согласно схеме | В течение года | Администрация сельского поселения | По договору |
| 24. | Составить договор на вывоз и захоронение ТКО, утвердить график вывоза с территории. | сентябрь | Администрация сельского поселения | По договору |
| 25 | Еженедельно по пятницам проводить экологические субботники по благоустройству на закрепленных за учреждениями, предприятиями территорий.  Содержать в санитарно-экологическое состоянии улиц населенных пунктов. | В течение года | Руководители предприятий и организаций  Администрация сельского поселения Старосты деревень Депутаты |  |
| 26. | Провести конкурс по благоустройству населенных пунктов:  - п. Победа;  - д. Оськино;  -д. Кулманы. | Апрель - август | Администрация сельского поселения Комиссия по благоустройству. |  |
| 27. | Содержать в чистоте и в порядке территорию парка по ул. Коммунистическая  Скашивать сорные травы в течение лета 2-3 раза. | В течение лета | Специалист по благоустройству | Рабочий по благоустройству |
| 28. | Инвентаризация заброшенных, заросших участков | В течение года | Администрация сельского поселения | Росреестр |
| 29. | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Побединского сельского поселения включая берег реки. | Постоянно | Администрация Побединского сельского поселения Старосты деревень Депутаты |  |
| 30 | Подготовить существующие кладбища к празднику «Троица»:  - Победа  -д. Оськино  -д. Кулманы  Проводить работы по санитарной очистке территорий, уборке и вывозу мусора . | Апрель - май | Администрация сельского поселения  Старосты  Депутаты  Жители деревень |  |

Глава Побединского

сельского поселения Е.В. Гильд